**附件6**

**大井镇德白村辣椒产业发展道路建设项目实施计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大井镇德白村 辣椒产业发展 道路建设项目 | 建设地点 | | | 会泽县大井镇德白村 | | |
| 建设单位 | | 会泽县大井镇 人民政府 | 法人代表 | | | 唐鹏 | | |
| 联系人 | | 冷元 | 联系电话 | | | 0874-5621001 | | |
| 带动脱贫户 户数 | | 89 户 | 带动脱贫户人数 | | | 312 人 | | |
| 建设期限 | | 2024 年 11 月至 2025 年 2 月 | | | | | | |
| 主要建设内 容及规模 | | 1、配套建设产业发展道路三条，路线长度 5.806km。路面采用 20cm 厚 C30 水泥混凝土，路基采用 10cm 厚砂砾基层，路面宽 3.0m。  2、本项目涉及路基、路面、涵洞、交安等工程，项目建设投资总金额  245 万元（具体工程数量详见下表）。 | | | | | | |
| 具体建设内 容 | | 工程类建设形 式或规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 投资金额（万元） | | |
| 合计 | 自筹 资金 | 财政扶 持资金 |
| 1 | 路面 工程 | 20cm 厚 C30 水泥 混凝土面层 | ㎡ | 18263 | 98.34 | 179.65 31 | / | 179.653 1 |
| 2 | 10cm 厚砂砾基 层 | ㎡ | 19424 | 10.64 | 20.667 1 | / | 20.6671 |
| 3 | 培土路肩 | ㎡ | 5798 | 5.65 | 3.2759 | / | 3.2759 |
| 4 | 24cm 厚 C30钢筋混凝土面层（过 水路面） | ㎡ | 32 | 117.06 | 0.3746 | / | 0.3746 |
| 5 | 20cm 厚砂砾基 层（过水路面） | ㎡ | 32 | 20.13 | 0.0644 | / | 0.0644 |
| 6 | 水泥混凝土路  面钢筋（过水路 面） | t | 0.321 | 4943.93 | 0.1587 | / | 0.1587 |
| 7 | C30 混凝土截水 墙、枕梁 | m³ | 8.19 | 598.29 | 0.4900 | / | 0.4900 |
| 8 | 路基 工程 | 挖土石方 | m³ | 1430 | 10.72 | 1.5330 | / | 1.5330 |
| 9 | 填土石方 | m³ | 1304 | 5.6 | 0.7302 | / | 0.7302 |

87

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 挡土墙 | m³ | 166 | 351.62 | 5.8369 | / | 5.8369 |
| 11 | 涵洞 工程 | Φ0.6m 圆管涵 | m/ 道 | 30/5 | 1649.47 | 4.9484 | / | 4.9484 |
| 12 | 交通 工程 及沿 线设 施 | 道口标柱 | 根 | 24 | 152.92 | 0.3670 | / | 0.3670 |
| 13 | 里程碑 | 块 | 7 | 114.14 | 0.0799 | / | 0.0799 |
| 14 | 橡胶减速带 | 道 | 4 | 446.75 | 0.1787 | / | 0.1787 |
| 15 | 波形梁护栏 | m | 206 | 231.35 | 4.7658 | / | 4.7658 |
| 16 | 标志牌 | 块 | 35 | 828.86 | 2.9010 | / | 2.9010 |
| 17 | 凸面镜 | 套 | 4 | 796.25 | 0.3185 |  | 0.3185 |
| 18 | 交叉 工程 | 平面交叉 | 处 | 3 | 6559 | 1.9677 | / | 1.9677 |
| 19 | 其他 工程 | 错车道 | 处 | 11 | 7637.73 | 8.4015 | / | 8.4015 |
| 20 | 专项 费用 | 施工场地建设 费 | 元 | / | 45686 | 4.5686 | / | 4.5686 |
| 21 | 安全生产费 | 元 | / | 36208 | 3.6208 | / | 3.6208 |
| **合计** | |  | |  |  | **245.0** | **/** | **245.0** |
| 绩效目标 | | 项目建设有利于改善项目区基础设施条件，有效解决辣椒销售运输难 题，改善农户出行条件，提升人民群众的生产、生活水平。通过项目 区基础设施建设将全面增加项目区群众农副产品附加值，增加脱贫群 众收入。受益脱贫户 89 户 312 人。 | | | | | | |

88